AXIS Clinical Platform

Relatorio Final de Implementacoes

23 de Marco de 2026 | Sessao Cowork

# 1. Resumo Executivo

Sessao de trabalho completa cobrindo auditoria tecnica de seguranca e implementacao de monitoramento interno para os 3 modulos da plataforma AXIS (TCC, ABA, TDAH). Todas as entregas foram validadas com 0 erros TypeScript e 393/393 testes passando.

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Sessoes de trabalho | 3 (Auditoria TCC + Auditoria ABA + Monitoramento) |
| Correcoes TCC | 14 (6 P0 + 2 P1 + fixes build) |
| Correcoes ABA | 2 P0 (HMAC webhook + role check claim-packets) |
| Arquivos novos | 8 (migrations, APIs, helpers, testes) |
| Arquivos modificados | 15+ (rotas, middleware, painel admin) |
| Testes | 393/393 passando (0 regressoes) |
| TypeScript | 0 erros em arquivos modificados |
| Migrations pendentes | 039, 040 (VPS) |

# 2. Auditoria Tecnica TCC

Score de seguranca: 6.8 para ~8.5. Foco em migracao withTenant e correcao de error handlers.

## 2.1 Correcoes P0 (Criticas)

- 6 rotas de sessao migradas para withTenant: sessions/route.ts, sessions/[id] (GET+DELETE), sessions/[id]/start, sessions/[id]/report, sessions/[id]/finish, sessions/create

- Error handler silencioso: sessions/route.ts GET retornava { sessions: [] } status 200 em erro. Corrigido para handleRouteError

- Fix build: handleRouteError chamado com 3 args (aceita 1) em 5 rotas. Corrigido para 1-arg pattern

## 2.2 Correcoes P1 (Altas)

- 6 rotas Google Calendar unificadas: removido new Pool() duplicado, usa pool compartilhado

- Push/send hardened: rate limit 60 req/min + guard !process.env.INTERNAL_API_KEY

## 2.3 Validacao

- Funil comercial TCC: auditoria indicava ausencia de checkout, mas /produto/tcc ja tem CTAs Hotmart. Falso positivo

- Item 14 da auditoria de 11/03 (sessions sem withTenant): RESOLVIDO nesta sessao

# 3. Auditoria Tecnica ABA

Score de seguranca: 8.2 para ~9.0. Foco cirurgico em 2 vulnerabilidades reais.

## 3.1 Correcoes Implementadas

- P0: Google webhook HMAC — Handler validava apenas channel_id (UUID previsivel). Agora valida channel_id + resource_id + token HMAC-SHA256 com timingSafeEqual. Watch gera segredo 256-bit. Migration 039

- P0: Claim packets GET sem role check — Qualquer autenticado com feature flag listava todos os packets. Adicionado requireAdminOrSupervisor(ctx)

## 3.2 Nao Implementado (com justificativa)

- Fila async claim packets: risco de regressao alto (job queue), sem evidencia de timeout em producao

- Suite auth tests: aditivo, nao corrige bug. Recomendado para sprint de qualidade

- SLO instrumentation: requer stack de observabilidade nao configurada

# 4. Monitoramento Interno (health check + system_alerts)

Implementacao completa de infraestrutura de monitoramento com 6 subtarefas entregues.

## 4.1 Migration 040: system_alerts

Tabela dedicada para alertas internos do sistema. Campos: module (axis-tcc/axis-aba/axis-tdah/shared), severity (info/warning/critical), source, code, message, context (JSONB), resolved, resolved_at, resolved_by. Indices por severity+created_at.

## 4.2 Helper fire-and-forget

src/utils/system-alert.ts exporta createSystemAlert(). Grava alerta sem bloquear a request principal. Erros de gravacao sao apenas logados no console, nunca propagados. Pattern: createSystemAlert({...}).catch(() => {})

## 4.3 Health Check Publico

GET /api/health retorna 200 (ok) ou 503 (error). Verifica conectividade com PostgreSQL. Se DB unreachable, grava alerta critical automaticamente. Rota adicionada ao middleware como publica (sem auth Clerk).

## 4.4 Pontos Criticos Instrumentados

| Tarefa | Modulo | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Hottok invalido (webhook) | ABA/TCC | critical | OK |
| Webhook catch error | ABA/TCC | critical | OK |
| Session finish erro 500 | TCC | critical | OK |
| Claim packets GET erro 500 | ABA | critical | OK |
| Claim packets POST erro 500 | ABA | critical | OK |
| JWT ausente (withTenant) | Shared | warning | OK |
| Tenant nao encontrado | Shared | warning | OK |

## 4.5 Admin API + Painel

- GET /api/admin/system-alerts: filtros por severity, module, resolved, limit. Retorna contagens agregadas (unresolved, critical, warnings, info)

- PATCH /api/admin/system-alerts: resolve alerta por ID, registra email do admin e timestamp

- AlertsPanel.tsx expandido: nova secao 'Erros de Sistema' com contagens por severity, lista de alertas pendentes, botao 'Resolver' inline

# 5. Relatorios Enterprise Readiness

3 relatorios individuais gerados avaliando maturidade enterprise em 7 dimensoes:

| Modulo | Score | Fase | Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| AXIS TDAH | 5.8 / 10 | MVP Funcional | Enterprise_TDAH.docx |
| AXIS TCC | 6.2 / 10 | Beta Comercial | Enterprise_TCC.docx |
| AXIS ABA | 7.2 / 10 | Beta Comercial+ | Enterprise_ABA.docx |

# 6. Instrucoes de Deploy (VPS)

## 6.1 Ordem de Migracao

Executar na VPS em ordem:

- 1. psql -f scripts/migrations/039_calendar_webhook_token.sql (webhook HMAC token)

- 2. psql -f scripts/migrations/040_system_alerts.sql (tabela system_alerts)

## 6.2 Deploy do Codigo

- git pull origin main

- npm install (se houver novas deps — nesta sessao nao ha)

- pm2 restart axis-tcc

## 6.3 Validacao pos-Deploy

- curl https://axisclinico.com/api/health — deve retornar {"status":"ok","app":"ok","db":"ok"}

- Acessar /admin — verificar secao 'Erros de Sistema' visivel

- Testar webhook Hotmart com hottok invalido — verificar alerta critical aparece no painel

# 7. Inventario de Arquivos

## 7.1 Arquivos Novos

- scripts/migrations/039_calendar_webhook_token.sql

- scripts/migrations/040_system_alerts.sql

- src/utils/system-alert.ts

- app/api/health/route.ts

- app/api/admin/system-alerts/route.ts

## 7.2 Arquivos Modificados

- middleware.ts (rota publica /api/health)

- src/database/with-tenant.ts (2 alertas: AUTH_MISSING, TENANT_NOT_FOUND)

- app/api/webhook/hotmart/route.ts (2 alertas: HOTTOK_INVALID, WEBHOOK_ERROR)

- app/api/sessions/[id]/finish/route.ts (import + alerta SESSION_FINISH_ERROR)

- app/api/aba/claim-packets/route.ts (import + 2 alertas GET/POST)

- app/api/google/webhook/route.ts (validacao HMAC)

- app/api/google/watch/route.ts (geracao token HMAC)

- app/admin/components/AlertsPanel.tsx (secao Erros de Sistema)

- app/api/sessions/route.ts (withTenant + handleRouteError fix)

- app/api/sessions/[id]/route.ts (withTenant + handleRouteError fix)

- app/api/sessions/[id]/start/route.ts (withTenant + handleRouteError fix)

- app/api/sessions/[id]/report/route.ts (withTenant + handleRouteError fix)

- app/api/sessions/create/route.ts (withTenant migration)

Sessao encerrada em 23/03/2026

393/393 testes | 0 erros TS | Migrations 039+040 pendentes VPS