AXIS ABA

v2.7.0 Operadora Ready

Relatorio Final de Implementacao e Deploy

Data: 20 de marco de 2026

Psiform Tecnologia

Producao: https://axistcc.com

# 1. Visao Geral

A versao 2.7.0 do AXIS ABA (codinome Operadora Ready) adiciona uma camada institucional auditavel sobre o motor clinico CSO-ABA v2.6.1, que permanece congelado. A implementacao seguiu 6 sprints (0 a 5), cobrindo: provas de presenca GPS, atestacoes digitais, bundles de evidencia, anexos de sessao, perfis de cobertura, pacotes de faturamento, credenciais profissionais, flags de integridade, perfis de pagador e conformidade LGPD ampliada.

A camada v2.7.0 e 100% aditiva: nenhuma tabela ou logica do motor clinico foi alterada. Toda a infraestrutura de audit, multi-tenant e append-only foi preservada.

# 2. Sprints Executados

## Sprint 0 — Locais de Atendimento

Tabela service_sites com coordenadas GPS e raio de tolerancia. CRUD completo com geocodificacao. Componente ServiceSitesManager em Configuracoes.

## Sprint 1 — Presenca, Atestacoes, Evidencias, Anexos

Check-in/check-out GPS com classificacao automatica (valid/warning/exception). Atestacoes de responsavel via magic link (email) com deadline 72h. Bundles de evidencia que agregam provas por sessao. Anexos com hash SHA-256, EXIF e upload Firebase.

## Sprint 2 — Coberturas, Pacotes, Credenciais

Perfis de cobertura por aprendiz (plano, autorizacao, horas). Pacotes de faturamento com maquina de estados (draft/ready/submitted/accepted/rejected). Credenciais profissionais 1:1 com perfil (conselho, validade, status).

## Sprint 3 — Integridade e Compliance

Motor de integridade com 10 regras deterministicas (OVERLAP_SESSIONS, EXCESSIVE_DURATION, DUPLICATE_PHOTO, etc). UPSERT idempotente com auto-resolve. Dashboard de compliance para admin/supervisor com contadores por severidade e acoes inline.

## Sprint 4 — Perfis de Pagador, Jobs, LGPD

Perfis de requisitos por operadora (GPS, atestacao, foto, documentacao). Validacao automatica nos bundles. 4 jobs operacionais (scan_integrity, check_expiration, expire_attestations, purge_geo). LGPD export v4.0 com 24 abas Excel e delete com 36 etapas de anonimizacao.

## Sprint 5 — Finalizacao e Deploy

Integracao de paineis em Configuracoes. Correcao de bugs (coluna council_expiry, setup-cron.sh destrutivo, auth cron via Clerk). Criacao de rota dedicada /api/cron/scan-integrity. Deploy na VPS com migrations, crons e validacao.

# 3. Migrations

| # | Arquivo | Conteudo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 035 | operadora_sprint2_institutional.sql | coverage_profiles, claim_packets, packet_items, payer_submissions, provider_credentials | OK |
| 036 | operadora_sprint3_integrity.sql | integrity_flags + partial unique index UPSERT | OK |
| 037 | operadora_sprint4_payer_profiles.sql | payer_requirement_profiles + FK coverage | OK |

# 4. APIs Criadas (17 rotas)

| Rota | Metodos | Sprint |
| --- | --- | --- |
| /api/aba/service-sites | GET, POST | 0 |
| /api/aba/service-sites/[id] | GET, PATCH | 0 |
| /api/aba/presence-proofs | GET, POST | 1 |
| /api/aba/attestations | GET, POST | 1 |
| /api/aba/evidence-bundles | GET, POST | 1 |
| /api/aba/attachments | GET, POST | 1 |
| /api/aba/coverage-profiles | GET, POST | 2 |
| /api/aba/coverage-profiles/[id] | GET, PATCH | 2 |
| /api/aba/claim-packets | GET, POST | 2 |
| /api/aba/claim-packets/[id] | GET, PATCH | 2 |
| /api/aba/provider-credentials | GET, POST | 2 |
| /api/aba/provider-credentials/[id] | GET, PATCH | 2 |
| /api/aba/integrity-flags | GET, POST(scan) | 3 |
| /api/aba/integrity-flags/[id] | GET, PATCH | 3 |
| /api/aba/payer-profiles | GET, POST | 4 |
| /api/aba/payer-profiles/[id] | GET, PATCH | 4 |
| /api/cron/scan-integrity | GET, POST | 5 |

# 5. Componentes UI

| Componente | Localizacao | Sprint |
| --- | --- | --- |
| ServiceSitesManager | Configuracoes | 0 |
| GPSCheckIn | Sessao detalhe | 1 |
| SessionAttachments | Sessao detalhe | 1 |
| EvidenceCard | Sessao detalhe | 1 |
| CoverageProfilesManager | Aprendiz (tab Cobertura) | 2 |
| ProviderCredentialsManager | Configuracoes | 2 |
| IntegrityDashboard | Configuracoes | 3 |
| PayerRequirementsManager | Configuracoes | 4 |

# 6. Engines e Bibliotecas

| Arquivo | Funcao |
| --- | --- |
| src/lib/geo-classifier.ts | Classificacao GPS: valid / warning / exception |
| src/lib/session-close-hook.ts | Hook pos-fechamento: auto-attestation + magic_link + bundle |
| src/engines/integrity-scanner.ts | 10 regras deterministicas + UPSERT + auto-resolve |

# 7. Jobs Operacionais

| Job | Frequencia | Acao | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| scan_integrity.sh | Diario 5h | Recalcula flags via /api/cron/scan-integrity | Ativo |
| check_expiration.sql | Diario 5:15h | Flags conselhos/coberturas vencendo <=30d | Ativo |
| expire_attestations.sql | Diario 5:30h | Expira atestacoes pendentes > deadline | Ativo |
| purge_geo.sql | Mensal dia 1 | Anonimiza GPS/IP > 2 anos (LGPD) | Ativo |

# 8. LGPD Ampliada

- Export v4.0: 24 abas Excel, incluindo 10 novas tabelas v2.7.0 (presenca, atestacoes, bundles, anexos, coberturas, packets, credenciais, flags, pagadores, sites)

- Delete v2.0: 36 etapas de anonimizacao (12 novas para tabelas v2.7.0), preservando hashes e dados de compliance

- Retencao: Geo 2 anos, Bundles/Atestacoes 7 anos, Flags/Submissions 5 anos

# 9. Deploy em Producao

## Ambiente

| Item | Valor |
| --- | --- |
| URL | https://axistcc.com |
| Stack | Next.js 14 App Router + PostgreSQL + Clerk + PM2 |
| Container DB | axis-postgres (user: axis, db: axis_tcc) |
| Process Manager | PM2 (fork mode) |
| Crons | 8 entradas ativas (3 pre-existentes + 4 v2.7.0 + 1 backup) |

## Checklist de Deploy

| Passo | Comando | Status |
| --- | --- | --- |
| 1. Push codigo | git push (PowerShell) | Completo |
| 2. Pull no VPS | git pull | Completo |
| 3. Build | npm run next:build | Completo |
| 4. Restart | pm2 restart all | Completo |
| 5. Env vars | AXIS_API_URL + POSTGRES_* | Completo |
| 6. Migration 035 | psql -U axis -d axis_tcc < 035 | Completo |
| 7. Migration 036 | psql -U axis -d axis_tcc < 036 | Completo |
| 8. Migration 037 | psql -U axis -d axis_tcc < 037 | Completo |
| 9. Setup cron | setup-cron.sh | Completo |
| 10. Teste scan | curl scan-integrity | 31 tenants OK |
| 11. Fix crons localhost | sed crontab | Completo |

# 10. Bugs Corrigidos no Deploy

| Bug | Descricao | Fix |
| --- | --- | --- |
| council_expiry | check_expiration.sql usava coluna inexistente | Corrigido para council_valid_until |
| setup-cron.sh destrutivo | grep -v apagava TODOS os crons existentes | Reescrito para remover apenas AXIS-BACKUP e AXIS-JOBS-V270 |
| Auth cron Clerk | scan_integrity.sh chamava rota com withTenant (Clerk) | Nova rota /api/cron/scan-integrity com CRON_SECRET |
| AXIS_CRON_TOKEN | Variavel de env duplicada e inconsistente | Unificado para CRON_SECRET (padrao existente) |
| 301 redirect nginx | Crons apontavam para https://axistcc.com (redirect) | Corrigido para http://localhost:3000 |
| Webhook sem auth | renew-webhook cron sem Bearer token | Adicionado header Authorization |

# 11. Validacao

| Metrica | Resultado |
| --- | --- |
| Testes Vitest | 384 passando |
| TypeScript (tsc) | 0 erros novos (4 pre-existentes irrelevantes) |
| Scan integridade | 31 tenants escaneados, 0 erros |
| Crons instalados | 8 entradas ativas, todos com auth |
| Motor CSO-ABA v2.6.1 | Congelado, nenhuma alteracao |

AXIS ABA v2.7.0 Operadora Ready — Deploy concluido em 20/03/2026